泰来九洲广惠公共事业有限责任公司

尚品换热站管网互通项目

管线铺设工程

招标公告

招标编号：JZGH-TLGR-JGCL-2025-06-12

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

中国·哈尔滨市松北区

二〇二五年六月

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 泰来九洲广惠公共事业有限责任公司 尚品换热站管网互通项目 |  |
| 2 | 工程地点 | 齐齐哈尔市泰来县县域内 |  |
| 3 | 工程规模 | 泰来九洲广惠公共事业有限责任公司尚品换热站DN350管网互通项目 |  |
| 4 | 工期要求 | 2025年7月20日开工-2025年9月10日完工 |  |
| 5 | 招标范围 | 见投标人须知第3条 |  |
| 6 | 招标方式 | 公开招标 |  |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹资金 |  |
| 8 | 投标单位资质要求 | 电力工程施工总承包二级或市政公用工程施工总承包二级（及以上资质） |  |
| 9 | 投标保证金 | 金额为不少于投标报价的1%。投标保证金以电汇形式提供。（提供不合格或投标截止前未到帐，按废标处理） |  |
| 10 | 标前会及现场踏勘 | 不组织标签会，投标商自行安排现场踏勘 |  |
| 11 | 投标文件份数 | 电子版标书独立文档2份（1.商务技术一份（不体现报价），2.报价单一份（PDF和Excel各一份）。 |  |
| 12 | 投标截止时间. | 2025年6月26日下午14时整 |  |
| 13 | 投标文件送达地点 | 投标书递交地点： zb@jze.com.cn |  |
| 14 | 开标 | 开标时间：2025年06月26日14:00 (北京时间) 开标地点：电子开标，无需到现场，请将投标文件发至 zb@jze.com.cn |  |
| 15 | 投标有效期. | 从投标截止日起 60 天 |  |
| 16 | 联系人 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 商务联系人：李园园 联系 电话：18246093616 | 技术联 系 人：黄国军 电 话：18945228735 电子邮箱： |
| 17 | 招标文件 | 售价￥500元 |  |
| 18 | 报名时间 | 2025年06月19日至2025年06月24日，每天上午9：00至11：00，下午13：00至16：30（北京时间），发电子邮件标书 |  |

总  则

  - 工程说明及招标范围

    - 工程说明

      - 工程名称：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司尚品换热站DN350管网互通项目施工项目。

      - 建设地点：齐齐哈尔市泰来县县域内

      - 工程规模和性质：泰来九洲广惠公共事业有限责任公司尚品换热站DN350管网互通工程。

      - 质量标准：本工程质量标准必须全面达到国家和电力行业标准， 本工程质量要求为优良等级，综合水平达国内一流

      - 工期要求：工程开工日到工程移交：30日

      - 招标范围：供热管网新建工程一级管网施工图内的全部施工，除甲供材料外，施工所需的其它材料均由施工方提供。

甲供材料详见下表：此表材料为预计材料，如后期设计院图纸出来后进行完善补充

| 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 预制直埋保温管 | 甲供 |
| 2 | 预制直埋热压弯头 | 甲供 |
|  | （弯头两端直管段≥1倍管径） | 甲供 |
|  | （标注外角度数） | 甲供 |
| 3 | 预制直埋平行三通 | 甲供 |
| 4 | 标志带 | 甲供 |
| 5 | 直埋型套筒补偿器(用于供水) | 甲供 |
| 6 | 直埋型套筒补偿器(用于回水) | 甲供 |
| 7 | 固定支座卡板 | 甲供 |
| 8 | 固定墩 | 乙供 |
| 9 | DN350检查井 | 乙供 |
| （1） | 焊接球阀 | 甲供 |
| （2） | 焊接球阀 | 甲供 |
| （3） | 无缝钢管 | 甲供 |
| （4） | 热压弯头 | 甲供 |
| （5） | 柔性防水套管 | 甲供 |
| （6） | 收缩端帽 | 甲供 |
| （7） | 铸铁井盖 | 甲供 |

- 注：没有注明甲供或施工所需的其它材料均由投标方提供。

招标人：哈尔滨九洲集团股份有限公司

商务联系人：李园园

联系  电话：18246093616

邮      编：150027

邮      箱：jzcg8@jiuzhougroup.com

技术联系人：黄国军

联系  电话：18945228735

邮      编：150000

招标部门名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司招标委员会

单位地址：哈尔滨市松北区九洲路609号

  - 合同名称:泰来九洲广惠公共事业有限责任公司尚品换热站DN350管网互通项目

- 施工合同

    - 招标方式：本工程采用邀请招标方式，按照“公开、公平、公正”的原则，择优选定中标单位

  - 资金来源：企业自筹

  - 资格要求与合格条件:

    - 为履行本施工合同，参加投标的施工企业（以下称“投标单位”）必须具有施工资质和相应的业绩。

    - 投标单位必须具有中华人民共和国独立法人资格。

    - 投标单位必须具备专业承包资质

    - 投标单位必须有施工经验和业绩

    - 投标单位在近5年内不曾在任何合同中违约被逐或因自身的原因而使任何合同被解除。

    - 具有被授予合同的资格，投标单位应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：

(1)证明具备投标资格的有效的原始文件及复印件（包括营业执照、资质等级、劳动部门颁发的安全施工许可证，ISO9000认证证书）。

(2)投标单位在近5年完成的与本合同工程相似及其履行情况和现在正在履行的合同情况，以及近三年质量回访记录。

(3)提供项目经理、副经理、项目总工程师简历及拟在施工现场主要施工管理人员的情况。

(4)提供完成合同拟采用的主要施工机械设备情况。

(5)投标单位提供财务状况，包括近3年经过审计的主要财务报表，今后2年的财务计划和本年度及下年度合同项目及施工产值；并要求投标单位货币资金与存货之和（不含在建工程）大于目前已承担工程的剩余部分与本工程准备投标部分之和的10%。

(6)投标单位目前和近2年涉及诉讼的资料。

(7)具有独立处理同类工程地方事宜的能力情况。

  - 投标费用

投标单位应承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

汇款资料：

户    名：哈尔滨九洲集团股份有限公司

开户银行：中国光大银行哈尔滨东大直支行

银行帐号：7598 0188 0000 39010

汇入城市：黑龙江省哈尔滨市